}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Elias Paredes Donoso, Yerko Uval Montecinos, Fabián Mora Ortega |
| --- | --- |
| Rut | 21149189-2 /20452770-9 / 20502207-4 |
| Carrera | ingeniería en informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema digital para las APR, con módulos de registro, facturación, pagos en línea y comunicación con usuarios. Se contempla una arquitectura híbrida offline-first con respaldo en la nube, orientada a mejorar la eficiencia administrativa, reducir el riesgo de errores y fomentar la inclusión digital en comunidades rurales.

| Nombre del proyecto | Sistema Unidad APR |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Análisis Y Evaluación De Soluciones Informáticas - Desarrollo De Software - Aseguramiento De Calidad De Software - Gestión De Proyectos Informáticos - Gestión De Proyectos Bi |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando los procesos de la organización. - Construir aplicaciones web y móviles híbridas aplicando buenas prácticas de desarrollo. - Diseñar modelos de datos y ejecutar operaciones en base de datos. - Implementar pruebas de software que aseguren la calidad de la solución desarrollada. - Gestionar proyectos tecnológicos considerando tiempos, recursos y riesgos. - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocios, de acuerdo a las necesidades de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las APR (Agua Potable Rural) son organizaciones comunitarias encargadas de proveer agua potable en sectores rurales, siendo gestionadas por miembros de la misma localidad. Actualmente, enfrentan importantes limitaciones tecnológicas, lo que repercute en la eficiencia de su gestión y en la calidad del servicio prestado. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca cubrir las necesidades operativas y sociales de la APR mediante los conocimientos, técnicas y herramientas adquiridas en la institución. Mediante una investigación individual del equipo y en conjunto con la información entregada por la APR, se detecta las siguientes problemáticas: - Procesos manuales - Registro de consumos y facturación en papel. - Falta de respaldo digital de la información. - Demoras en la generación de reportes y balances. - Opciones de pago solo en efectivo - Ausencia de pagos en línea o en comercios asociados. - Necesidad de desplazamiento físico a las oficinas. - Brecha digital en la comunidad - Poca capacitación en herramientas digitales. - Escaso acceso a internet o dispositivos adecuados. - Comunicación limitada - Dificultad para informar cortes, mantenciones o cambios tarifarios en tiempo real. - Dependencia de avisos físicos o contacto personal. - Ausencia de sistemas centralizados - Datos dispersos o inconsistentes entre distintos miembros del comité. - Dificultad para dar seguimiento a historial de consumo y pagos. Lo anterior trae consecuencias negativas como: - Baja eficiencia en la recaudación de ingresos por tiempos prolongados entre la emisión de cuentas y el pago. - Mayor carga administrativa para el comité, que debe destinar más horas a tareas repetitivas y control manual. - Riesgo de conflictos o desconfianza por errores en mediciones, cobros o registro de pagos. - Gastos extras para los clientes debido al desplazamiento para pagar en efectivo. - Mayor riesgo de pérdida de información en caso de extravío de documentos físicos. - Demora en la respuesta ante contingencias por falta de canales de comunicación rápidos. - Dificultad para cumplir con exigencias regulatorias si no hay reportes actualizados y auditables. - Limitada capacidad de crecimiento debido a que los sistemas manuales no escalan bien cuando aumenta la cantidad de usuarios. para cubrir estas problemáticas optamos por desarrollar una página web (con tecnología PWA) con el fin de atraer a los clientes y al propio personal, a través de un diseño amigable e intuitivo, capaz además de funcionar cuando la conectividad sea limitada mediante sincronización offline-first, esto permitirá a los usuarios, acceder a la información y ciertos servicios aún sin conectividad y con un módulo de pago en línea, ítem destacado y necesitado por la comunidad y la APR. Además, la solución por el lado operacional debe automatizar tareas críticas como el registro de consumo, facturación y los pagos, entre otros procesos, y por el lado de los clientes, mejorar la comunicación cliente-empresa mediante sesiones informativas y un ChatBot amigable (también pensando en aplicarlo en el lado operacional). Adicionalmente, se espera crear un DW para usar los datos históricos y los que ingresen en adelante para la generación de reportes(dashboard) que proveen información útil/relevante para la toma de decisión |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se vincula directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que aborda el desarrollo, implementación y despliegue de una solución tecnológica orientada a resolver una problemática real en una organización comunitaria. Para llevarlo a cabo se requiere aplicar de manera integrada varias competencias del perfil de egreso: - Desarrollo de software utilizando técnicas que sistematicen el proceso de desarrollo y mantenimiento. La construcción de la plataforma web y la aplicación para usuarios demanda un enfoque metodológico que garantice calidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. - Modelamiento e implementación de bases de datos escalables. El registro de consumos, facturación y pagos requiere un diseño de base de datos que permita centralizar la información, evitar inconsistencias y asegurar un crecimiento sostenible conforme aumente el número de usuarios. - Gestión de proyectos informáticos. La planificación, organización de tareas y control del avance son indispensables para ejecutar el proyecto en los plazos y recursos definidos. Se requiere coordinar actividades entre los integrantes del equipo y priorizar entregables de acuerdo con los objetivos planteados. - Pruebas de validación de productos y procesos. La facturación, los pagos en línea y la sincronización offline-first deben ser sometidos a pruebas unitarias e integrales que aseguren la confiabilidad del sistema en un entorno con conectividad limitada. - Transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento. La generación de reportes basados en datos históricos y actuales requiere un proceso estructurado que permita convertir la información en conocimiento útil. Esta competencia es clave para proveer a la APR datos relevantes y confiables, apoyando así la toma de decisiones estratégicas y contribuyendo a la optimización de los procesos internos de la organización. De este modo, el proyecto no solo responde a una necesidad real de la comunidad, sino que también permite a los integrantes del equipo poner en práctica las competencias del perfil de egreso de forma aplicada e integrada, reforzando su capacidad para diseñar soluciones informáticas efectivas, adaptadas al contexto y con impacto social. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros principales intereses profesionales son orientar el desarrollo de soluciones tecnológicas que optimicen procesos, mejoren la gestión de la información y mejoren la vida de las personas, dentro de este proyecto podemos desenvolvernos de cierta manera debido a que el acceso a internet y tecnología son limitados. Dentro del proyecto que se propone, se relaciona con los siguiente intereses: - Aplicar los conocimientos de desarrollo web y BD en la creación de un sistema de facturación, registro y comunicación para la APR. - Diseñar soluciones de pago en línea para modernizar la gestión de estos. - Fomentar la transición a un sistema digital en un ambiente rural, resolviendo ciertos problemas de comunicación, pagos y movilización mejorando la experiencia. En cuanto a nuestro desarrollo profesional contribuirá porque: - Nos permitirá aplicar nuestras habilidades en análisis, diseño e implementación de sistemas informáticos en un caso real. - Conseguiremos experiencia en la gestión de proyectos. - Desarrollaremos las competencias de trabajos colaborativos con un equipo de trabajo para dar solución a necesidades reales. - Adaptar una solución conforme a los obstáculos existentes en el entorno donde se aplicará(en referencia a los problemas de la localidad, ambientales como sociales) El proyecto se alinea con los intereses profesionales del equipo, enfocados en el desarrollo de soluciones tecnológicas que optimicen procesos, fortalezcan la gestión de la información y generen impacto social. En particular, permite aplicar conocimientos en desarrollo web, integración de pagos en línea y modelado de datos, además de fomentar la transición digital en un entorno rural con brechas tecnológicas significativas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible en el marco del semestre académico, considerando el tiempo disponible, los recursos necesarios y las estrategias definidas para mitigar posibles dificultades. ¿Por qué creemos que es posible desarrollar el Proyecto APT? Para responder esta pregunta consideramos que: - el proyecto es capaz de desarrollarse en 5 meses - Las horas asignadas a la asignatura y por tanto al proyecto es de entre 3 y 5 horas semanales, complementadas con trabajo autónomo del equipo. - los Materiales requeridos son - Dispositivos con acceso a internet para el desarrollo y pruebas. - Software de programación y herramientas de gestión de proyectos informáticos. - Servidor o dispositivo de alojamiento local para pruebas de funcionamiento offline. - Herramientas de diseño de interfaces y modelamiento de bases de datos. - Los factores externos que facilitan su desarrollo son: - Experiencia previa del equipo en proyectos de desarrollo web y bases de datos. - Disponibilidad de herramientas y frameworks de código abierto que reducen costos y tiempos de implementación. - Posibilidad de utilizar redes locales y antenas comunitarias para respaldar la operación en caso de fallas de conectividad. - Los factores externos que dificultan su desarrollo y la maneras en que podrías solucionarlos son: - Conectividad limitada en zonas rurales. Solución: implementar un sistema híbrido con sincronización offline-first, que asegure la continuidad del servicio incluso sin conexión estable. - Brecha digital en la comunidad usuaria. Solución: diseño de interfaces simples e intuitivas, acompañadas de guías prácticas paso a paso y capacitación básica a los usuarios. En síntesis, el proyecto es viable dentro de los plazos y recursos definidos, dado que los posibles obstáculos han sido identificados y se han establecido medidas para mitigarlos, garantizando así su desarrollo y despliegue en el contexto de las APR. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica integral para la gestión de Agua Potable Rural (APR), que optimice los procesos administrativos y financieros mediante la digitalización y automatización, facilite a los usuarios el acceso a servicios modernos de pago y comunicación, y asegure la continuidad, escalabilidad y sustentabilidad de la gestión, considerando las particularidades del contexto rural. - Optimizar la gestión administrativa y financiera de la APR mediante la digitalización y automatización de procesos, reduciendo la carga operativa y mejorando el acceso a información confiable y actualizada. - Facilitar a los usuarios de la APR el acceso a servicios modernos de pago y comunicación, disminuyendo la necesidad de desplazamientos y fomentando la inclusión digital de la comunidad. - Implementar una plataforma tecnológica amigable y adaptada a la realidad local que asegure la continuidad, escalabilidad y sustentabilidad de la gestión del agua potable rural. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar el sistema digital de registro y facturación para reemplazar a los procesos manuales y mantener todo actualizado en tiempo real. - Incorporar medio de pago en línea, para agilizar el proceso de pago y evitar en el caso de aquellos clientes lejanos a la oficina ir presencialmente, gastar tiempo y dinero en este proceso . - Capacitar al personal y los usuarios de la plataforma. - Diseñar una interfaz amigable e intuitiva asegurando que el sistema sea fácil de usar tanto como para los clientes y administradores. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo del Proyecto APT se enfocará en un enfoque ágil, basado en la metodología Scrum, lo que permitirá organizar el trabajo en etapas iterativas, entregar avances funcionales de manera progresiva y ajustar la solución de acuerdo con los requerimientos definidos por la APR. El proyecto se estructurará en sprints de dos a tres semanas, dentro de los cuales se planificarán, desarrollarán y validarán entregables parciales (por ejemplo: diseño de base de datos, módulo de facturación, interfaz de usuario e integración de pagos). Las etapas principales de la metodología serán: - Levantamiento de requisitos: recopilación de información con la APR para identificar procesos críticos y establecer necesidades prioritarias. - Diseño de la solución: modelado de la base de datos, definición de la arquitectura del sistema y elaboración de prototipos de interfaz. - Desarrollo iterativo: implementación progresiva de los módulos principales (facturación, pagos en línea y notificaciones), aplicando estándares de calidad y buenas prácticas de desarrollo. - Pruebas y validación: ejecución de pruebas unitarias e integrales, junto con la validación de funcionalidades en un entorno de uso real. - Capacitación y despliegue: entrega de manuales de uso y entrenamiento del personal de la APR para asegurar la correcta adopción de la solución. En cuanto a la organización interna, se tiene en consideración la asignación de responsabilidades específicas entre los integrantes del equipo: - Diseño de base de datos y desarrollo de backend. - Desarrollo de interfaz web y experiencia de usuario. - Integración de módulos, pruebas y coordinación general. Este enfoque metodológico asegura un desarrollo estructurado, flexible y orientado a resultados, permitiendo que la solución final cumpla con los objetivos de optimizar la gestión administrativa y financiera de la APR.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de reunión con APR | Registro de entrevistas y levantamiento de requerimientos | Permite validar las necesidades reales y definir procesos prioritarios |
| Avance | Mockups y prototipos | Bocetos de interfaces y diagramas de flujo | Reflejan el diseño de la solución y su usabilidad |
| Avance | Modelo de base de datos | Diagrama entidad–relación y documentación | Garantiza la coherencia y escalabilidad del sistema |
| Final | Plataforma web funcional | Sistema de facturación, pagos y notificaciones | Producto principal que resuelve la problemática |
| Final | Informe de pruebas | Resultados de pruebas unitarias e integrales | Asegura confiabilidad y calidad del sistema |
| Final | Manuales y capacitación | Guías de uso y registro de capacitaciones | Favorece adopción de la plataforma en la APR |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT y KPI’S Etapa/Fase; Actividad; Variable; descripción del modelo; Fórmula KPI; Cuadro Criterios Evaluación. Implementación; Uso del aplicativo; Usuarios totales, usuarios activos; Mide qué porcentaje de los socios de la APR utiliza activamente el aplicativo para gestionar su consumo o pagos.; (Usuarios activos / Usuarios totales) * 100; 0% - 40% = Bajo 41% - 70% = Medio 71% - 100% = Alto. Operación; Registro de lecturas; Tiempo anterior, tiempo actual; Mide la reducción del tiempo promedio necesario para registrar consumos gracias al aplicativo.; ((Tiempo anterior - Tiempo actual) / Tiempo anterior) * 100; 0%-40% = Bajo 41%-70% = Medio 71%-100% = Alto. Servicio; Atención a usuarios.; Reclamos antes, reclamos después; Mide el impacto del aplicativo en la reducción de reclamos relacionados con la facturación.; ((Reclamos antes - Reclamos después) / Reclamos antes) * 100; 0%-20% = Bajo 21%-60% = Medio 61%-100% = Alto. |
| --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas con APR y análisis de procesos | Grabaciones, reuniones | 1 semana | Elías | Favorece la precisión, genera confianza con la comunidad |
| Modelado de Base de datos | Diseño de BD | Creación de DER, normalización y documentación | Draw.io, MySQL | 2 semanas | Yerko | Requiere validación de con APR |
| Arquitectura de software | Definición de arquitectura | Diseño de la estructura frontend-backend-BD | Draw.io, Lucidchart | 1 semana | Fabián | Debe alinearse con los recursos disponibles. |
| Diseño UI/UX | Mockups y Flujo de usuario | Creación de interfaces graficas y flujos principales | Figma, Canva | 1 semana | Yerko | Validar usabilidad con usuarios |
| Desarrollo de software | Modulo de facturacion-backend | Registro de consumos y generación de boletas | Node.js, MySQL | 2 semanas | Fabián | Revisión semanal |
| Desarrollo de software | Modulo de facturacion-frontend | Pantallas administrativas para gestión | React/IONIC | 1 semana | Yerko | Depende del backend |
| Desarrollo de software | Integración pagos en línea | Conexión con pasarela de pago (Webpay u otro) | API WEBPAY | 2 semanas | Elías | Posible dependencia de pruebas sandbox |
| Desarrollo de software | Sistema de alertas | Implementación de notificaciones a clientes | Firebase, API REST | 1 semana | Fabián | Depende de conectividad |
| QA/Gestión de Calidad | Pruebas unitarias | Validación de cada módulo por separado | Jest, Postman | 1 semana | Yerko | Se requiere dataset simulado |
| QA/Gestión de Calidad | Pruebas de integración | Verificación de interacción entre módulos | Entorno de prueba | 1 semana | Fabián | Revisar dependencias de pago |
| QA / Gestión de Calidad | Pruebas con usuarios | Pruebas piloto en la APR | Datos reales (controlados) | 1 semana | Elías | Retroalimentación de usuarios |
| Gestión de proyectos | Elaboración de manuales | Redacción de guías de usuario y documentación | Word, Canva, PPT | 1 semana | Fabián | Revisión docente previa |
| Gestión de proyectos | Capacitación al personal | Taller de uso para administradores APR | Manuales, PPT | 1 semana | Yerko | Posible resistencia al cambio |
| Gestión de proyectos | Despliegue inicial | Instalación y puesta en marcha del sistema | Servidor local + hosting | 1 semana | Todo el Equipo | Monitoreo post–implementación |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Sprint 0: Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0: Modelado de Base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0: Arquitectura de software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0: Diseño UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Modulo de facturacion-backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Modulo de facturacion-frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Integración pagos en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Sistema de alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Pruebas de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Pruebas con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Elaboración de manuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Capacitación al personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Despliegue inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.